Lähteülesanne

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust.

Hankija				Valga Vallavalitsus

Puiestee tänav 8, 68206 Valga

Riigihanke nimetus			Tänavapuude pügamine Valga linnas

Hanke liik				Alla lihthanke piirmäära hange

Hankelepingu täitmise tähtaeg	29. september 2023

Pakkumuste esitamise tähtaeg		14. august 2023 kell 9.00

Pakkumuste esitamine			e-post hanked@valga.ee

Hanke objekt: Tänavapuude pügamine Valga linnas

- 281 tänavapuu pügamine (käesoleva aasta võrsete eemaldamine) Valga linna territooriumil vastavalt „Tänavapuude nimekirjale“ (vt lisa 2) asukoha järgi. Vajadusel hoolduslõikus – lõigata puu võrast välja kuivanud, murdunud, haiged oksad ja oksatüükad.

- Puuhooldustööde teostamise aeg: lepingu sõlmimisest kuni 29. septembrini 2023. a. 
Jälgida, et tööde käigus ei häiritaks lindude pesitsemist.

Nõuded pakkujale

Puuhooldustööde tegija peab omama arboristi kutsetunnistust. Kutsetunnistuse koopia esitada pakkumuse koosseisus.

Pakkumuse tingimused

- Pakkujal on kohustus objektiga kohapeal tutvuda. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Valga Vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistuse haljastusspetsialistiga: Pille Zimmer, telefon +372 5333 5980, e-post pille.zimmer@valga.ee

- Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.

- Töövõtja puhastab töökoha prahist samal päeval. Oksaprahi utiliseerimine on töövõtja kohustus.

- Töövõtja taotleb liinikaitse tööloa.

- Töövõtja võtab vajadusel enne tööde algust vallahooldusteenistusest Tänavasulgemise loa ja hangib kõik vajalikud kooskõlastused.

- Töövõtja esitab ülevaate tööde käigu kohta (lõpetatud ja kavandatud objektid tänavate kaupa) igal esmaspäeval hiljemalt kell 8.30 asevallavanemale, e-post kaupo.kutsar@valga.ee ja haljastusspetsialistile, e-post pille.zimmer@valga.ee .

- Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.

- Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.

- Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.

- Pakkumus märgusõnaga “TÄNAVAPUU” esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee

- Pakkumuse esitamise tähtaeg 14.08.2023 kell 9.00

Täiendav teave: vallahooldusteenistuse haljastuspetsialist Pille Zimmer, telefon +372 5333 5980, e-post pille.zimmer@valga.ee