**Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse võistlejate parkla, parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitamine**

**Omanikujärelevalveteenus**

Tehniline kirjeldus

**1. Üldandmed**

1.1. **Hankija: Valga Vallavalitsus**; registrikood 77000507 ; aadress, Puiestee 8, Valga 68203, Valgamaa;

1.2. **Hanke eest vastutav isik:** Urmas Möldre. Telefon 5348 7880; e-post: urmas.moldre@valga.ee ;
1.3. **Hankemenetluse nimetus:** **Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse võistlejate parkla, parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitamine- Omanikujärelevalveteenus ;**

**2. Hankija ettepanek pakkumise koostamiseks**

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumist hankemenetluses, mille eesmärk on Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse ehitustööde üle omanikujärelevalve teostamine.

**3. Hankemenetluse ese**

# 3.1. Hankemenetluse esemeks on omanikujärelevalve teenuse osutamine ehitusega hõlmatud alal Valga linnas, Eesti Vabariigi piires;

# 3.2. Omanikujärelevalveteenuseid osutatakse järgmises loetelus ehitustöödele:

3.2.1. ehitustööd ( teede ehitus, konstruktiivne osa, elekter, jne)

3.3. Järelevalve teostamise aluseks on läbiviidud riigihange „Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse võistlejate parkla, parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitamine“, viitenumbriga 254511 . Ehituse projektdokumentatsioon on leitav aadressilt:

[https://valgalinnavalitsus-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kairid\_leks\_valga\_ee/EoZx4PkymFZFjnHVOS\_TeHQB\_4SYfoX3bFL6wkcHKl0oPA?e=znATs5](https://valgalinnavalitsus-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/kairid_leks_valga_ee/EoZx4PkymFZFjnHVOS_TeHQB_4SYfoX3bFL6wkcHKl0oPA?e=znATs5)

Omanikujärelevalve mahtu kuulub ainult Valga linnas teostatavate tööde üle järelevalve tegemine.

3.4. Ehituse töövõtuleping on sõlmitud;

**4. Teostamisaeg**

4.1. Omanikujärelevalve tööde teostamise aeg on 01.november. 2022.a.- 28.jaanuar. 2023.a.

4.2. Juhtudel, mil ehitustööde teostamise aeg pikeneb ehitustööde peatöövõtjast tingitud asjaoludest, tasub omanikujärelevalve teenuse eest ehitustööde peatöövõtja. Teenuse maksumus on fikseeritud kogulepingumaksumusena;

**5. Nõuded teenusele ja selgitused**

5.1. Teenus osutatakse järgides Ehitusseadustiku ja selle alamaktides fikseeritut (sh. Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus number 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“) ;

5.2. Omanikujärelevalve peab osalema ehituskoosolekutel, mis toimuvad iganädalaselt. Ehituskoosolekuid juhatab ja protokollib omanikujärelevalve. Lisaks ehituskoosolekule peab omanikujärelevalve olema objektil tellija ja ehitaja nõudel oluliste tööde teostamisel ja probleemide lahendamisel;

5.3. Teenuse osutamisel peab Töövõtja juhinduma kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast hankemenetlus kutsest;

5.4. Kõik muudatused, mida Töövõtja Teenuse osutamise käigus teeb ja mis erinevad käesolevas kirjelduses, peab Tellija enne heaks kiitma;

5.5. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud;

5.6. Ehitusobjekti projekt on lisatud lingina p 3.3;

5.7. Pakkuja peab arvestama objektil viibimisega minimaalselt 20 tundi kuus. Lisaks peab pakkuja arvestama täiendava tööjõu kaasamisega, mille kohta inseneril puudub vastav pädevus (eriosad).

**6. Nõuded pakkumusele**

6.1. Pakkumus peab sisaldama kõiki teenuse osutamiseks sisalduvaid kulusid.

6.2. Pakkujal peab olema pädevus teostada omanikujärelevalvet ja ta peab omama vastavaid kutsetunnistusi ja tegevuslubasid.

**7. Pakkumuse esitamine ja avamine**

7.1. pakkumus tuleb esitada valga valla e- posti aadressil hanked@valga.ee

7.2. pakkumuste avamise kohta koostatakse avamise protokoll ning see edastatakse kõigile pakkujaile.

**8. Eduka pakkuja välja selgitamine**

8.1. Pakkumuste hindamise aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumus alusel:

8.1. pakkumuse maksumus (hind) – 100 punkti.

8.2. Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist sõlmitakse eduka Pakkujaga töövõtuleping.

**9. Pakkumuste jõusoleku tähtaeg**

9.1. 60 päeva

**10. Pakkumuse struktuur:**

10.1. spetsialistide ülevaade (vabas vormis)