**PAKKUMUSE VORM**

Hankija nimi: **Valga Vallavalitsus**

Riigihanke nimetus: **Valga valla kruusateede greiderdamine 2025. aastal**

|  |  |
| --- | --- |
| **Soovitav piirkond:**  **1. Tõlliste -Õru**  **2. Taheva-Karula** |  |
| **Teehöövli mark ja reg. number** |  |
| **Töötunni hind (ilma käibemaksuta)** |  |
| **Töötunni hind (koos käibemaksuga)** |  |

* Hind kehtib teenuse tellimisele kogu 2025. aasta vältel.
* Tellitakse täisteenust eeldavalt kaks korda aastas (kevadel ja vastavalt vajadusele sügisel).
* Pakkumusel saab esitada ühe või mõlema piirkonna kohta. See tähendab, et kui pakkuja soovib pakkumust esitada mõlema tööpiirkonna kohta, tuleb esitada pakkumus iga tööpiirkonna kohta eraldi.
* Teenuse eest tasumine toimub arve alusel 15 päeva jooksul peale GPS jälgimisseadme väljatrüki ning tööde kvaliteedi aktsepteerimist tellija poolt tööde üleandmise akti alusel.
* Töövõtja võimaldab tellijale GPS seadme jälgimise võimaluse veebis, sh raportite koostamise õigustega.
* Töid alustatakse Valga valla territooriumil vastavalt võidetud ning tellitud piirkonnas.
* Kaugemal asuvast garažeerimise kohast tööpiirkonnani sõitmist ei loeta tööaja sisse. Tööpiirkonnas objektide vahel liiklemine loetakse tööaja sisse.
* Teede hööveldamine peab olema lõpetatud 30 kalendripäeva jooksul Tellijalt vastavasisulise korralduse saamisest.
* Tööde lõpetamisega hilinemisel võib tellija nõuda töövõtjalt tööde maksumuse vähendamist 100 eurot iga hilinenud päeva eest, kui viivituse põhjus on tingitud töövõtjast olenevatest asjaoludest.
* Tellija võib tellimuse tühistada ja pakkumist edaspidi mitte arvestada kui töid pole alustatud 3 päeva jooksul tellimuse esitamisest.
* Tellija fikseerib kõik päringud, ettepanekud ja tellimused e-posti teel.
* Tööde teostaja peab tagama teede seisundinõuded peale tööde teostamist, teele ei tohi jätta mättaid ja kive mille läbimõõt on suurem kui 50 mm.

Kuupäev:

Pakkuja nimi, registrikood ja aadress:

Esindaja nimi ja allkiri: