Pakkumiskutse: Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Valga linnas omanikujärelevalveteenus

Hankija: Valga Vallavalitsus; registrikood 77000507; aadress Puiestee 8, Valga linn, Valga vald,  68203, Valgamaa;

Hanke eest vastutav isik: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre (telefon 5348 7880; e-post: urmas.moldre@valga.ee).

1. Hanke esemeks on omanikujärelevalve teenuse osutamine ehitusega hõlmatud alal  „Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Valga linnas“ rekonstrueerimisel.

# 2.  Omanikujärelevalveteenuseid osutatakse järgmises loetelus ehitustöödele:

2.1.  ehitustööd;

2.2. välisrajatised, sh välisvõrgud (sadevesi, elekter, jne), maa-ala pinnakatted, liikluskorraldusvahendid ja haljastus.

Järelevalve teostamise aluseks on läbiviidud riigihange viitenumber 290020 „Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Valga linnas.“ Ehituse töövõtuleping on sõlmitud.

3. Projektdokumentatsioon on leitav lingilt:  Tartu tn jalgratta ja jalgtee projekt. 19.03.2024 ehitusluba nr 20

4. Omanikujärelevalve tööde teostamise aeg on lepingu sõlmimisest kuni objekti valmimiseni (eeldatavalt 12.06.2025-23.01.2026).  Juhtudel, mil ehitustööde teostamise aeg pikeneb ehitustööde peatöövõtjast tingitud asjaoludest, tasub omanikujärelevalve teenuse eest ehitustööde peatöövõtja. Teenuse maksumus on fikseeritud kogulepingumaksumusena;

5. Nõuded teenusele ja selgitused

5.1. Teenus osutatakse järgides Ehitusseadustiku ja selle alamaktides fikseeritut (sh. Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus number 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“) ;

5.2. Omanikujärelevalve peab osalema ehituskoosolekutel, mis toimuvad vastavalt vajadusele. Ehituskoosolekuid juhatab ja protokollib omanikujärelevalve. Lisaks ehituskoosolekule peab omanikujärelevalve olema objektil tellija ja ehitaja nõudel oluliste tööde teostamisel ja probleemide lahendamisel;

5.3. Teenuse osutamisel peab Töövõtja juhinduma kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast hankemenetlus kutsest;

5.4. Kõik muudatused, mida Töövõtja Teenuse osutamise käigus teeb ja mis erinevad käesolevas kirjelduses, peab Tellija enne heaks kiitma;

5.5. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud;

5.6. Ehitusobjekti projekt on lisatud lingina punktis 3.

5.7. Pakkuja peab arvestama objektil viibimisega minimaalselt 25 tundi kuus. Lisaks peab pakkuja arvestama täiendava tööjõu kaasamisega, mille kohta inseneril puudub vastav pädevus (eriosad).

6. Nõuded hinnapakkumisele

6.1. Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki teenuse osutamiseks sisalduvaid kulusid.

6.2. Pakkujal peab olema pädevus teostada omanikujärelevalvet ja ta peab omama vastavaid kutsetunnistusi ja tegevuslubasid.

7. Hinnapakkumise esitamine

7.1. Hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt 06.06.2025 kell 10:00 e-posti aadressile hankeed@valga.ee .

7.2. Hinnapakkumine peab olema jõus 60 päeva alates selle esitamisest

7.3. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

7.4. Hankijal on õigus kõik hinnapakkumised tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalisi võimalusi.

7.5. Lõpphind peab sisaldama hinda koos käibemaksuga.